‏יום שלישי, 16/06/2020

סימוכין: 1212570

לכבוד

מליאת המועצה

- הנדון:  הגדלת חוזה למכרז מס' 16/2020 – בית ספר שיח בנוי ופיתוח

מבקשים את אישור המליאה  להגדיל את החוזה ב -2,092,209  ₪ ,

חוזה מקורי 4,184,185 ₪    כולל מע"מ  (49.9% )

סה"כ לחוזה חדש _6.276.277  ₪ כולל מע"מ .

נימוקי הבקשה:

לרשות המועצה  תקציב ייעודי להקמת בית הספר. עבודת הבינוי והפיתוח חולקה לפעימות. מסגרת העבודה הראשית של הקבלן הוגדרה כפעימה ראשונה.

לאור החלטות ביצועיות לטובת מקסום השטחים שניתן יהיה לפתוח בשנת הלימודים הקרובה ולצורך ייעול תקציבי, הוחלט להמשיך בביצוע נוסף כבר לשנת הלימודים הקרובה. לצורך כך מבוקשת הגדלה זו עבור הקבלן העובד ממילא באתר.

ב ב ר כ ה ,

ישי קופרמן מנהל בינוי

אגף הנדסה

העתק: דן תנחומא  –  מנכ"ל המועצה

ליאור לוי    – מהנדס המועצה

חברי ועדת מכרזים